Costes

del proyecto

* ANTONIO SEGURA JIMÉNEZ
* RAUL RODRIGUEZ MÉNDEZ
* JESUS ELÍAS RODRIGUEZ
* CRISTIAN LORCA BRENES

Planificación de tareas.

* Asistencia a todas las clases tanto teóricas como a las revisiones del proyecto, por parte de todos los miembros del grupo. Cuya estimación son unas 18 horas de trabajo por persona. Que hacen un total de 72 horas.
* Reunión para la lectura de todos los requisitos y discusión sobre a qué nivel llegar lo que nos llevó 2 horas a cada miembro. Que hacen un total de 8 horas.
* Planificación y reparto total del trabajo realizado por Antonio Segura Jiménez. 1 horas.
* Estimación de costes por Antonio Segura Jiménez. 2 horas.
* Realización del Modelo Conceptual asignado a Raúl Rodríguez Méndez hasta los requisitos de nivel C. 3 horas.
* Revisión y correcciones del Modelo Conceptual asignado a Jesús Elías Rodríguez. 2 horas.
* Realización del Modelo de Dominio asignado a Antonio Segura Jiménez. 3 horas.
* Revisión y correcciones del Modelo de Dominio asignado a Cristian Lorca Brenes. 2 horas.
* Modelo de persistencia java, nivel C.
* Antonio Segura Jiménez: Procession, Request, Member. 2 horas
* Cristian Lorca Brenes: Enrolment, Position y mensaje broadcast. 2 horas
* Raúl Rodríguez Méndez: Float, Picture y Actor. 2 horas
* Jesús Elías Rodríguez: CustomizableSystem, Administrador y Brotherhood. 2 horas
* Repositorios, nivel C.
* Antonio Segura Jiménez: Procession, Request, Member. 2 horas.
* Cristian Lorca Brenes: Enrolment, Position y mensaje broadcast. 1 hora
* Raúl Rodríguez Méndez: Float, Picture y Actor. 1 hora
* Jesús Elías Rodríguez: CustomizableSystem, Administrador y Brotherhood. 4 horas
* Servicios, nivel C.
* Antonio Segura Jiménez: Procession, Request, Member. 18 horas
* Cristian Lorca Brenes: Enrolment, Position y mensaje broadcast. 10 horas
* Raúl Rodríguez Méndez: Float, Picture y Actor. 9 horas
* Jesús Elías Rodríguez: CustomizableSystem, Administrador y Brotherhood. 12 horas
* Convertidores, nivel C.
* Antonio Segura Jiménez: Procession, Request, Member. 1 hora
* Cristian Lorca Brenes: Enrolment, Position y mensaje broadcast. 1 hora
* Raúl Rodríguez Méndez: Float, Picture y Actor. 1 hora
* Jesús Elías Rodríguez: CustomizableSystem, Administrador y Brotherhood. 1 hora
* Vistas jsp, nivel C.
* Antonio Segura Jiménez: Procession, Request, Member. 5 horas
* Cristian Lorca Brenes: Enrolment, Position y mensaje broadcast. 6 horas
* Raúl Rodríguez Méndez: Float, Picture y Actor. 4 horas
* Jesús Elías Rodríguez: CustomizableSystem, Administrador y Brotherhood. 7 horas
* Controladores, nivel C.
* Antonio Segura Jiménez: Procession, Request, Member. 8 horas
* Cristian Lorca Brenes: Enrolment, Position y mensaje broadcast. 7 horas
* Raúl Rodríguez Méndez: Float, Picture y Actor. 7 horas
* Jesús Elías Rodríguez: CustomizableSystem, Administrador y Brotherhood. 7 horas
* Incluir aceptar términos y condiciones asignado a Cristian Lorca Brenes. 4 horas.
* Activar HTTPS en nuestra web, asignado a Jesús Elías Rodríguez y Raúl Rodríguez Méndez. 6 horas.
* Realizar una nueva versión de la plantina con los requisitos legales, asignado a Antonio Segura Jiménez. 3 horas.
* Script y Artefacto asignado a Cristián Lorca Brenes. 1 horas.

Presupuesto.

Tenemos en cuenta que somos programadores juniors y que estimamos que nuestro trabajo se debe cobrar a 13€ la hora trabajada. Harían un total de 228 horas de trabajo por 13 euros la hora, serían 2.964€.