Costes
del proyecto

ANTONIO SEGURA JIMÉNEZ
- RAUL RODRIGUEZ MÉNDEZ
- JESUS ELÍAS RODRIGUEZ
- CRISTIAN LORCA BRENES

# Planificación

- Asistencia a todas las clases tanto teóricas como a las revisiones del proyecto, por parte de todos los miembros del grupo. Cuya estimación son unas 18 horas de trabajo por persona. Que hacen un total de 72 horas.
- Reunión para la lectura de todos los requisitos y discusión sobre a qué nivel llegar lo que nos llevó 2 horas a cada miembro. Que hacen un total de 8 horas.
- Planificación y reparto total del trabajo realizado por Antonio Segura Jiménez. 4 horas.
- Estimación de costes por Antonio Segura Jiménez. 2 horas.
- Realización del Modelo Conceptual asignado a Raúl Rodríguez Méndez hasta los requisitos de nivel C. 3 horas.
- Revisión y correcciones del Modelo Conceptual asignado a Jesús Elías Rodríguez. 2 horas.
- Realización del Modelo de Dominio asignado a Antonio Segura Jiménez. 3 horas.
- Revisión y correcciones del Modelo de Dominio asignado a Cristian Lorca Brenes. 2 horas.
- Clases de dominio en java.
- Antonio Segura Jiménez: Procession, Request, Member. 2 horas
- Cristian Lorca Brenes: Enrolment, Position y mensaje broadcast. 2 horas
- Raúl Rodríguez Méndez: Float, Picture y Actor. 2 horas
- Jesús Elías Rodríguez: CustomizableSystem, Administrador y Brotherhood. 2 horas
Clases de repositorios en java.
- Antonio Segura Jiménez: Procession, Request, Member. 2 horas.
- Cristian Lorca Brenes: Enrolment, Position y mensaje broadcast. 1 hora
- Raúl Rodríguez Méndez: Float, Picture y Actor. 1 hora
- Jesús Elías Rodríguez: CustomizableSystem, Administrador y Brotherhood. 4 horas
Clases de servicios en java.
- Antonio Segura Jiménez: Procession, Request, Member. 18 horas
- Cristian Lorca Brenes: Enrolment, Position y mensaje broadcast. 10 horas
- Raúl Rodríguez Méndez: Float, Picture y Actor. 9 horas
- Jesús Elías Rodríguez: CustomizableSystem, Administrador y Brotherhood. 12 horas
Clases de convertidores en java.
- Antonio Segura Jiménez: Procession, Request, Member. 1 hora
- Cristian Lorca Brenes: Enrolment, Position y mensaje broadcast. 1 hora
- Raúl Rodríguez Méndez: Float, Picture y Actor. 1 hora
- Jesús Elías Rodríguez: CustomizableSystem, Administrador y Brotherhood. 1 hora
Clases de vistas jsp.
- Antonio Segura Jiménez: Procession, Request, Member. 5 horas
- Cristian Lorca Brenes: Enrolment, Position y mensaje broadcast. 6 horas
- Raúl Rodríguez Méndez: Float, Picture y Actor. 4 horas
- Jesús Elías Rodríguez: CustomizableSystem, Administrador y Brotherhood. 7 horas

- Incluir aceptar términos y condiciones asignado a Cristian Lorca Brenes. 4 horas.
- Activar HTTPS en nuestra web, asignado a Jesús Elías Rodríguez y Raúl Rodríguez Méndez. 6 horas.
- Realizar una nueva versión de la plantina con los requisitos legales para Antonio Segura Jiménez. 5 horas.
- Script y Artefacto asignado a Cristián Lorca Brenes. 3 horas.

# Presupuesto

Tenemos en cuenta que somos programadores juniors y que estimamos que nuestro trabajo se debe cobrar a 13€ la hora trabajada.
Harían un total de 205 horas de trabajo por 13 euros la hora, serían 2.665€.